Годовой отчет

и оценка эффективности реализации муниципальной программы

Ореховского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области

«Устойчивое  развитие сельских территорий на 2023- 2026 годы»

за 2023 год

1. Наименование Программы:

Муниципальная программа Ореховского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области «Устойчивое  развитие сельских территорий на 2023- 2026 годы» (далее – Программа) направлена на развитие и совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры.

2.Цель и задачи муниципальной программы

2.1. Целями программы являются:

- повышение качества жизни сельского населения;

- создание  комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- повышение престижности проживания в сельской  местности.

2.2. Основные задачи программы:

- комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры путем капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселении.

3.  Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Оценка мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий Ореховского сельского поселения на 2023 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Единица измерения | Объем финансовых средств из бюджета сельского поселения, руб. |  | Процент выполнения, % | Отклонение, + - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уточненный план на 2023г. | факт за 2023г. |  |  |
| Улучшение условий жизни населения, строительство, реконструкция и ремонт объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Гагарина (от жилого дома №8 до жилого дома №1) в с.Орехово Одесского муниципального района Омской области, Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Комсомольская от ул.Юбилейная протяженностью 136 м в с.Орехово Одесского муниципального района Омской области. | Администрация Ореховского сельского поселения | руб. | 3533296,58 | 3533296,58 | 100% | 0,00 |
| 2 | Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Комсомольская протяженностью 27м в с. Орехово Одесского муниципального района Омской области, -ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Комсомольская протяженностью 55м в с. Орехово Одесского муниципального района Омской области | Администрация Ореховского сельского поселения | руб. | 886503,02 | 886503,02 | 100% | 0,00 |
| 3 | Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Юбилейная в районе домов №6 до дома №16 в с.Орехово Одесского района Омской области. | Администрация Ореховского сельского поселения | руб. | 0 | 0 | Х | 0 |
| 4 | Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Ленина в районе домов №18 до дома №21 в с.Орехово Одесского района Омской области | Администрация Ореховского сельского поселения | руб. | 0 | 0 | Х | 0 |
| 5 | Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул.Комсомольская в районе домов № 2 до дома № 20 в с.Орехово Одесского района Омской области. | Администрация Ореховского сельского поселения | руб. | 0 | 0 | Х | 0 |
|  | Итого: |  |  | 4419799,60 | 4419799,60 | Х | 0,00 |

3.2. Основные результаты, достигнутые за 2023 год:

В 2023 году в Ореховском сельском поселении было отремонтировано 576 метров(2853,6 м2) дорожного полотна.

В связи с этим повышается  качества жизни сельского населения, создаются  комфортные условия жизнедеятельности в сельской местности, а так же повышение престижности проживания в сельской  местности.

Что и является основной Целью и задачей муниципальной программы.

3.3. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства районного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, тыс. руб. | 4419799,60 | 4419799,60 | 3674648,64 | 3674648,64 | 3674648,64 | 745150,96 | 745150,96 | 745150,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <*> |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Гагарина (от жилого дома №8 до жилого дома №1) в с.Орехово Одесского муниципального района Омской области, Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Комсомольская от ул.Юбилейная протяженностью 136 м в с.Орехово Одесского муниципального района Омской области. | 2023г. | Выполнен ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги 494 метра(2386,2м2) |  |
| 1.2. | Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Комсомольская протяженностью 27м в с. Орехово Одесского муниципального района Омской области, -ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Комсомольская протяженностью 55м в с. Орехово Одесского муниципального района Омской области | 2023г. | Выполнен ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги 77 метра(467,4 м2) |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в 2023 году:

В 2023 году муниципальная программа на территории Ореховского сельского поселения не реализовывалась.

Таблица 3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем денежных средств, выделенный на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Орехово, руб. | 0,00 | 571метр (2853,6 м2) | Муниципальная программа разработана на период 2023-2026 годы |

Мероприятия, влияющие на достижение результатов муниципальной программы в 2023 году, исполнены на 100%.

3.4. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

По итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа в отчетном периоде  была исполнена на 100% и рекомендована к реализации в 2023-2026г.

20.03.2024г.