ФОРМА

отчета о реализации инициативного проекта  
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство общественной территории «Мемориал Славы» в с. Орехово, Одесского района, Омской области
2. Место реализации инициативного проекта.
   1. Муниципальный район/городской округ: Одесский муниципальный район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   2. . Поселение: Ореховское сельское поселение.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.3. Населенный пункт: с. Орехово.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание)

которого направлен инициативный проект.

* 1. Типология: Благоустройство общественной территории .
  2. Адрес объекта (при наличии):Омская область, Одесский район, с. Орехово, ул. Мира 10а

(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)

1. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 22.04.2022 - 31.08.2022 гг..

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | План  (рублей) | Факт  (рублей) | Отклонение  (рублей) | Причина  отклонения |
| 1 | Средства областного бюджета | 1998328,00 | 1998328,00 | 0 | нет |
| 2 | Средства местного бюджета | 602000,00 | 602000,00 | 0 | нет |
| 2.1 | Собственные средства местного бюджета | 268700,00 | 268700,00 | 0 | нет |
| 2.2 | Инициативные платежи физических лиц | 72300,00 | 72300,00 | 0 | нет |
| 2.3 | Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 261000,00 | 261000,00 | 0 | нет |
| Всего | | 2600328,00 | 2600328,00 | 0 |  |

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  физического лица,  индивидуального  предпринимателя | Наименование  формы  нефинансового  участия | Единица  измерения | Количество  (единиц) | Приме­  чание\* |
| 1 | ИП КФХ «Гольман А.Ю» | Предоставление техники для уборки и вывоза строительного мусора | М3 | 3 |  |
| 2 | ИП КФХ «Зубко Д.И.» | Предоставление техники для уборки и вывоза строительного мусора | М3 | 3 |  |

\* Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

1. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Фамилия, имя,  отчество  физического лица | Наименование формы трудового участия | Объем  выполненных работ |
| 1 | Закопайло Павел Сергеевич |  |  |
| 2 | Бирюков Виталий Витальевич | Демонтаж старого памятника, выпиливание растительности, уборка пней | 7,35м3 |
| 3 | Кирикович Виталий Владимирович |  |  |
| 4 | Токтарёв Евгений Алексеевич |  |  |
|  |  |
| 5 | Герасенко Юлия Георгиевна |  |  |
| 6 | Лойко Раиса Николаевна |  |  |
| 7 | Баранова Ирина Николаевна |  |  |
| 8 | Закопайло Людмила Васильевна |  |  |
| 9 | Ивашкина Светлана Викторовна | Уборка строительного мусора, веток. Выравнивание площадки | 7,65м3 |
| 10 | Берковская Ольга Алексеевна |  |  |
| 11 | Карпусь Сергей Анатольевич |  |  |
| 12 | Бойко Елена Николаевна |  |  |
| 13 | Ковалев Алексей Гаврилович |  |  |

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

1) Установка 6 гранитных полированных плит (граббо);

2) Установка 6 гранитных полированных пьедесталов (граббо);

3) Установка бетонной армированной скульптуры;

4) Ограждение h=0,7 м;

5) Прокладка трубопровода газоснабжения;

6) Установка солнечных панелей на винтовой металлической опоре;

7) Фото мемориала - 4 штуки;

Глава Ореховского

сельского поселения С.И.Загрубина

«06» сентября 2022 года

Исп.Баранова Ирина Николаевна

8(3815)93-31-98

orehovoskoe@mail.ru